# 《AI+程序设计实践》课程设计任务书

学生项目实施与提交要求

适用课程：AI+程序设计实践

提交成果：项目代码、论文式文档、答辩材料

# 一、任务目的

本任务书用于指导学生完成“AI+”方向的程序设计实践项目。学生应围绕一个具体应用场景，完成从问题定义、技术调研、需求分析、系统设计、编码实现、测试评价到论文式文档撰写的全过程，为后续本科毕业设计打基础。

# 二、基本任务

• 选择一个具有明确用户、明确输入输出、明确应用价值的 AI+ 项目题目。

• 完成需求分析、系统设计、AI 模块设计、数据库或数据结构设计。

• 完成项目编码，实现一个可运行、可演示、可复现的软件系统。

• 完成测试与评价，包括功能测试、AI 效果测试、典型案例分析或对比实验。

• 按本科论文规范撰写课程文档，并参加课程答辩。

# 三、选题要求

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 场景明确 | 项目应服务于教育、办公、电商、医疗健康、图像识别、文本处理、软件工程、专业业务等具体场景。 |
| AI 必要 | AI 模块应解决传统规则方法难以高效完成的问题，例如分类、识别、生成、推荐、问答、摘要、预测等。 |
| 规模适中 | 课程周期内能够完成原型系统，不建议选择需要大量标注数据或复杂分布式训练的题目。 |
| 可测试 | 项目必须能够设计测试案例或评价指标，不能只给出主观描述。 |
| 合规安全 | 不得提交真实隐私数据、真实 API Key、敏感业务数据或违反平台协议的数据。 |

# 四、系统功能要求

• 至少包含 3 个以上普通业务功能，例如登录/数据管理/查询/上传/结果展示/历史记录等。

• 至少包含 1 个核心 AI 功能，并说明其输入、处理过程、输出、异常情况和评价方法。

• 系统应提供可交互界面，可以是 Web 页面、桌面程序、移动端原型、命令行工具或 Notebook 演示，但应与选题目标一致。

• 项目应提供必要的数据存储或文件管理机制。简单项目可使用 JSON/CSV/SQLite，复杂项目可使用 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等。

• 系统应有基本异常处理，例如输入为空、文件格式错误、模型/API 调用失败、网络异常、无结果等。

# 五、AI 技术要求

| 技术方式 | 允许情况 | 最低说明要求 |
| --- | --- | --- |
| 调用大模型 API | 允许 | 说明模型名称、调用流程、提示词设计、参数设置、费用或限制、失败处理。 |
| 使用开源模型 | 允许 | 说明模型来源、许可证、部署方式、输入输出格式、硬件环境。 |
| 训练/微调模型 | 鼓励但不强制 | 说明数据来源、数据规模、预处理方法、训练参数、评价指标。 |
| 传统机器学习 | 允许 | 说明特征设计、模型选择、训练测试划分、指标结果。 |
| 纯规则系统 | 不符合要求 | 若没有 AI 模块，不满足本课程项目要求。 |

# 六、代码提交规范

建议提交目录结构如下：

| 路径 | 内容要求 |
| --- | --- |
| README.md | 项目简介、功能说明、环境依赖、安装步骤、运行方法、示例输入输出。 |
| requirements.txt / package.json | 项目依赖清单，版本尽量明确。 |
| src/ 或 app/ | 项目核心源代码。 |
| data/ 或 examples/ | 示例数据、测试样例或数据说明，不得包含隐私数据。 |
| docs/ | 设计文档、接口说明、截图、测试记录等辅助材料。 |
| config.example / .env.example | 配置示例，不得包含真实密钥。 |
| screenshots/ | 系统主要界面截图或运行结果截图。 |

# 七、文档提交规范

• 文档格式参照本科毕业论文，包括摘要、关键词、正文各章、参考文献、附录等。

• 正文建议不少于 8000 字，图表应有编号和标题。具体字数可由任课教师按课程学时调整。

• 文档必须包含系统截图、关键流程图、数据库表或数据结构说明、AI 模块说明、测试结果。

• 参考文献应包含教材、论文、官方文档、模型或框架文档，引用格式保持统一。

• 若使用 AI 辅助写作，应在附录或说明中列明使用范围，并由学生对内容准确性负责。

# 八、阶段安排与提交物

| 阶段 | 时间建议 | 提交物 | 检查重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题阶段 | 第1-2周 | 选题申请表或开题简表 | 问题是否具体，AI 是否必要，数据/API 是否可得。 |
| 调研阶段 | 第3周 | 技术调研报告 | 模型/框架/API 是否合理，是否理解限制。 |
| 分析设计阶段 | 第4-5周 | 需求分析与系统设计初稿 | 功能边界、架构、数据流、模块划分。 |
| 实现阶段 | 第6-10周 | 可运行原型 | 核心流程是否打通，AI 模块是否可用。 |
| 完善阶段 | 第11-13周 | 完整代码、测试记录 | 异常处理、效果分析、复现说明。 |
| 归档阶段 | 第14-16周 | 最终代码、文档、答辩 PPT | 格式规范、答辩表达、材料完整。 |

# 九、答辩要求

• 每个项目展示 6-8 分钟，答辩提问 3-5 分钟，教师可根据班级规模调整。

• 展示内容应包括：选题背景、系统功能、AI 技术路线、核心实现、测试结果、不足与改进。

• 必须进行现场运行或录屏演示。若现场环境不稳定，应同时准备本地截图和短视频作为备份。

• 答辩时应能解释关键代码、模型/API 调用过程、数据处理方式、评价指标和文档中的主要结论。

# 十、禁止事项

• 禁止只提交 ChatGPT 套壳页面而无具体业务场景和功能闭环。

• 禁止只提交论文或 PPT 而无可运行代码。

• 禁止只调用 AI 生成一段文本，但系统没有输入管理、结果展示、测试评价等完整流程。

• 禁止提交真实 API Key、账号密码、个人隐私数据或未经授权的数据集。

• 禁止抄袭他人代码或文档；引用开源代码必须说明来源和许可证。